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履约地点：资阳市精神病医院（甲方指定地点）
签订地点：资阳市精神病医院
签订日期：    年   月   日
甲方（甲方）：资阳市精神病医院
乙方(乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及资阳市精神病医院（新区）老人及家属就餐区装修采购项目集体议价公告等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、施工要求
（一）项目概述
本项目为资阳市精神病医院（新区）老人及家属就餐区装修采购项目为交钥匙总承包工程。
（二）相关要求
2.1质量要求：严格按照甲方提供的施工清单，国家、行业现行装修、消防、安全施工规范施工，所有分项工程验收合格，整体质量达标。
2.2材料要求：全部使用全新、合规、符合国家质检标准的材料，严禁使用三无、不合格建材，材料进场前须经甲方核查确认后方可使用。
（三）商务要求
3.1工期要求：合同签订后20日内
3.2付款方式：分期付款
3.2.1合同款项支付：项目交付完成经甲方初验合格且收到乙方出具合法有效完整的全额完税发票及凭证资料后，原则上达到付款条件起10个工作日内最长不超过30日（特殊情况下双方协商达成一致），支付合同总金额的95.00%；项目经最终验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00%；
3.3其他要求：
3.3.1总价包含完成本项目所需全部设备采购、运输装卸、现场安装、系统调试、竣工验收、全套竣工资料编制移交、人工辅材耗材、吊车叉车机械租赁、安全文明施工、施工垃圾清运、场地复原清理等一切直接、间接配套费用，涵盖施工全过程所有显性、隐性成本。
3.3.2总价不受项目清单条目限制：凡为实现项目完整使用功能、符合国家及行业强制规范、保障食堂长期稳定正常运营所需的全部工序、材料、设备、服务，相关费用均视为已综合计入投标总价，甲方后期不再另行支付任何增项费用。
3.3.3乙方实地掌握现场空间、原有管线、施工条件、作业限制等实际情况，充分预判施工难度、协调成本、各类潜在施工风险。因踏勘不细致、清单漏项、施工方案考虑不周、现场预判偏差产生的额外开支、返工成本、工期延误损失等全部由乙方自行承担，项目中标签订合同后，甲方不接受任何调价、费用增补申请。
二、验收标准、质保和售后
1.全部施工内容完工后，乙方主动提交竣工验收申请，同步移交全套竣工资料等；
2.甲方组织多方联合验收，存在质量、功能问题的，乙方须限期无偿整改，整改周期计入总工期；
3.安全文明施工：落实安全生产主体责任，设置安全警示标识，高空、动火作业落实专项防护并履行院内动火审批；施工期间一切安全事故、人身及财产损失责任、费用均由乙方独立承担。
4.故障响应：质保期内甲方报修后，乙方2小时内响应，4小时内到场处置。
5.质保期：质保期   年，质保期内因材料、施工、设备自身质量问题产生的维修、更换、耗材费用全部由乙方承担。
三、甲方的权利和义务
1.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
3.根据本合同规定，按时向乙方支付应付工程费用。
4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
四、乙方的权利和义务
1.对本合同规定的委托范围内的项目享有管理权及义务。
2.及时向甲方通告本项目服务范围内有关的重大事项，及时配合处理投诉。
3.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
五、违约责任
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2.工程分项质量达不到国家或者行业规范及合同标准，乙方须无偿返工至合格，延误工期按逾期条款追责；两次返工仍无法达标的，甲方可解除合同，乙方须承担合同总价20%违约金，造成甲方损失的，还应全额赔偿（损失包括但不限于采购人另行采购产生的加急费用）。
3.安全事故责任：因乙方的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并向甲方支付合同总额50%的违约金。
4.转包、违法分包违约：乙方将项目整体转包或拆分违法分包的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%违约金，并赔偿甲方全部经济损失。
5.现场管理违规违约：施工人员不服从医院管理、违反相关规定的，甲方每次扣除500-2000元违约金，直接从应付工程款抵扣；
6.乙方非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给甲方造成的全部经济损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。
六、解决合同纠纷的方式
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，应提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。
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1 履约保证金：不收取
2 不可抗力事件处理
2.1 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.2 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
2.3 不可抗力事件延续一定天数以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
八、合同生效及其他
1 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
2 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3 如有未尽事宜，以集体议价公告和符合集体议价公告要求的响应文件为准。
4 本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方持有肆份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

甲方：
单位名称（盖章）：资阳市精神病医院
单位地址：资阳市雁江区莲花路95号
法定代表人或其授权委托代理人（签章）：
联系电话：
签订日期：     年   月   日
乙方：
单位名称（盖章）：
单位地址：
法定代表人或其授权委托代理人（签章）：
联系电话：
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